**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 марта 2018 № 46 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики

на территории Лопанского сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 15.08.13г. № 125/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения», решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 « О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов» и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 15.08.13г. № 48/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения»

Администрация Лопанского сельского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики

на территории Лопанского сельского поселения» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 166, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

главный специалист по ЖКХ

М.А.Гимбатов

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 28.03.2018 46

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения» за 2017 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) в 2017 году было предусмотрено 55,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 55,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы  
 55,3 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 55,3 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2017 году:

в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» расходы составили 55,3 тыс.рублей:

- на мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие направлено 55,3 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1.

Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие – 55,3 тыс. рублей.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения», мероприятий ведомственных целевых программ за 2017 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2017 год было предусмотрено 55,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 55,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы – 55,3 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 55,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании областного бюджета, районного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения» за 2017 г в приложении № 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год.

В рамках реализации муниципальной программы и подпрограммы предусмотрено достижение 8 показателей.

По итогам 2017 года достигнуты следующие показатели:

-доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Лопанского сельского поселения;

- доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Лопанского сельского поселения;

-доля объема природного газа, расчеты, за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Лопанского сельского поселения;

-доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Лопанского сельского поселения;

- доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Лопанского сельского поселения;

- доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Лопанского сельского поселения;

- доля расходов бюджета Лопанского поселения на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

- доля БУ, финансируемых за счет бюджета Лопанского сельского поселения, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

В рамках реализации Подпрограммы муниципальной программы предусмотрено достижение 8 показателей.

По итогам 2017 года показатели достигнуты.

-доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Лопанского сельского поселения-100%;

- доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Лопанского сельского поселения -90%;

-доля объема природного газа, расчеты, за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Лопанского сельского поселения -100%;

-доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Лопанского сельского поселения -100%;

- доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Лопанского сельского поселения -100%;

- доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Лопанского сельского поселения -100%;

- доля расходов бюджета Лопанского поселения на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива -0%;

- доля БУ, финансируемых за счет бюджета Лопанского сельского поселения, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование-100%.

Исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за   
2017 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о внесенных   
изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2017 года изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения»:

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 28.03.2017 № 57/4 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №166» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 05.10.2017 № 145/4 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №166» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 14.11.2017 № 165 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №166» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 29.12.2017 № 199 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 №166» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

7. Результаты оценки эффективности   
реализации муниципальной программы в 2017 году

Сведения

о показателях эффективности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения» за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование   показателя  (П) | Ед.  изм. | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Лопанского сельского поселения | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =100/100\*100%=100 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно ». |
| 2 | Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Лопанского сельского поселения | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =90/49\*100%=183.7 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно |
| 3 | Доля объема природного газа, расчеты, за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Лопанского сельского поселения | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =100/100\*100%=100 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно |
| 4 | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Лопанского сельского поселения | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =100/100\*100%=100 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно |
| 5 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на  территории Лопанского сельского поселения | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =100/100\*100%=100 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно |
| 6 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Лопанского сельского поселения | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =100/100\*100%=100 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно |
|
| 7 | Доля расходов бюджета Лопанского поселения на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =0/0\*100%=0 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно |
| 8 | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Лопанского сельского поселения, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | Расчет показателя П осуществляется по формуле:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | П = | Ф | \*100% =100/100\*100%=100 | | Пз |   При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно |

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году привела к достижению следующих результатов:

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за   
2017 год высокий. Значение показателя равно 100 процента (значение показателя в соответствии с методикой характеризуется по следующим уровням: высокий – 95 процентов, удовлетворительный – 75 процентов, неудовлетворительный – ниже 75 процентов).

8. Результаты реализации мер   
государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является рациональное использование энергетических ресурсов.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения.

В 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2017 году по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения» за 2017 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения», мероприятий ведомственных целевых программ за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  Заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие1.1.  Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников,  на энергосберегающие | Главный специалист по ЖКХ  М.А.Гимбатов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | уменьшение потребления электроэнергии | достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения» за 2017 год

Сведения

об использовании областного бюджета, районного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения» за 2017 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения | всего | 55,3 | 55,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 55,3 | 55,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего | 55,3 | 55,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 55,3 | 55,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников,  на энергосберегающие |  | всего | 55,3 | 55,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 55,3 | 55,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 55,3 | 55,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения» | | | | | | |
| Подпрограмма №1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Лопанского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Лопанского сельского поселения | процент | 26 | 49 | 90 | Отклонение составило14%.  Люди более экономно стали использовать воду. |
| 3. | Доля объема природного газа, расчеты, за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Лопанского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Лопанского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Лопанского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Лопанского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Доля расходов бюджета Лопанского поселения на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Лопанского сельского поселения, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процент | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова