**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 марта 2018 № 48 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Благоустройство территорий

Лопанского сельского поселения»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 15.08.13г. № 125/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения», решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 « О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов» и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 15.08.13г. № 48/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения»

Администрация Лопанского сельского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 163, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

главный специалист по ЖКХ

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 28.03.2018 48

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» за 2017 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) в 2017 году было предусмотрено 1539.7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1539.7 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы  
1109.6 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1109.6 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2017 году:

1. мероприятия по уличному освещению – 641,5 тыс. рублей:

- оплата коммунальных услуг (уличное освещение) – 631,1 тыс. рублей;

- содержание сетей уличного освещения -10,4 тыс. рублей;

2. мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений -117,8 тыс. рублей:

-содержание зеленых насаждений – 106,8 тыс. рублей;

-противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -11,0 тыс. рублей.

3. мероприятия по организации и содержанию мест захоронения -71,7 тыс. рублей:

- содержание кладбищ- 58,1 тыс. рублей;

-противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -13,6 тыс. рублей;

4.Прочие мероприятия по благоустройству -278,6 тыс. рублей:

- вывоз и размещение ТКО из контейнеров -83,1 тыс. рублей;

-услуги по обращению (утилизации) с ртутьсодержащими отходами – 23,4 тыс. рублей;

-ликвидация несанкционированных свалок -72,0 тыс. рублей;

-отлов безнадзорных животных –12,7 тыс. рублей;

-услуги по покосу сорной растительности – 44,7 тыс. рублей;

- расходные материалы для оборудования по уходу за газонами- 35,0 тыс. рублей;

- расходные материалы на прочие мероприятию по благоустройству- 7,7 тыс.рублей.

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма – «Благоустройство территорий» (далее – Подпрограмма );

В рамках реализации Подпрограммы в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. мероприятия по уличному освещению- 641,5 тыс. рублей;

1.2.мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений – 117,8 тыс. рублей;

1.3. мероприятия по организации и содержанию мест захоронения – 71,7 тыс. рублей;

1.4. прочие мероприятия по благоустройству -278,6 тыс. рублей

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения», мероприятий ведомственных целевых программ за 2017 год приведены в приложении «1.

В рамках реализации Подпрограммы все мероприятия выполнены за исключением освоения денежных средств, предусмотренных в бюджете поселения на приобретение детских игровых площадок в сумме 420,0 тыс. рублей. Данные средства планируется освоить в 2018 году.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в объеме 40,0. Причина неисполнения: зарезервированы денежные средства на кредиторскую задолженность по уличному освещению на 10% и на 50% не освоены плановые назначения на приобретение по прочим мероприятия м по благоустройству.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2017 год было предусмотрено 1539,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1539,7 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы – 1109,6 тыс. рублей, в том числе средств:

районного бюджета 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1109,6 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы денежные средства освоены в объеме 40,0%.

Сведения об использовании областного бюджета, районного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» за 2017 год в приложении № 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 3 показателей.

По итогам 2017 года достигнуты следующие показатели:

количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения;

площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка;

площадь территории парка и сквера, многолетних насаждений, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка.

По итогам 2017 года показатель достигнут.

1. Площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние (план – 13,4 га) в 2017 году составило 13,4 га.

Исполнен в полном объеме.

По итогам 2017 года достигнуты все показатели:

количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения составило 93,5 тыс. кВт.ч, вместо плановых 77,3 тыс. кВт.ч.;

площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка составила 7,6 га;

площадь территории парка и сквера,многолетних насаждений, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка составила 5,84 га.

По итогам 2017 года плановое значение показателя достигнуто.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за   
2017 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о внесенных   
изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2017 года изменения в муниципальную программу «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения»:

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.01.2017 №10/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 163» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 28.03.2017 №54/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 163» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 31.05.2017 №89 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 163» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 10.07.2017 №101 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 163» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 03.08.2017 №117 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 163» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 05.10.2017 №145/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 163» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 14.11.2017 №166 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 163» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 01.12.2017 №181 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 163» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 29.12.2017 №194 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 163» в связи с приведением в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 1 «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

7. Результаты оценки эффективности   
реализации муниципальной программы в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

- Критерий «Степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы в целом» (Ci=100%);

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации» (Р=100%);

Эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы (Р=100%) считается высокой:

Анализ реализации муниципальной программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы, показал, что все поставленные задачи по реализации муниципальной программы в 2017 году выполнены, эффективность реализации муниципальной программы является высокой, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации муниципальной программы достигнуты.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволила в 2017 году площадь территории общего пользования поселения 13,4 га привести в удовлетворительное состояние.

8. Результаты реализации мер   
государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является

повышение престижности проживания в сельской местности.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-уличное освещение и содержание сетей наружного освещения поселения;

-озеленение территории, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем содержания зеленых насаждений общего пользования;

- организация и содержание мест захоронения;

-проведение мероприятий комплексного благоустройства территории поселения;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству территории;

- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов;

- создание предпосылок для устойчивого развития территории поселения за счет восстановления и наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры села.

В 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2017 году по программе «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территорий

Лопанского сельского поселения» за 2017 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения», мероприятий ведомственных целевых программ за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  Заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территорий» | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие1.1.Мероприятия по уличному освещению | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Приближение освещенности населенных пунктов до нормативного уровня | достигнуто |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение площади зеленных насаждений и содержание их в надлежащем порядке | достигнуто |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение площади территории кладбища, приведенного в удовлетворительное состояние | достигнуто |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшение жизни населения  Приведение в нормативное состояние размещение твердых бытовых отходов | достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территорий

Лопанского сельского поселения» за 2017 год

Сведения

об использовании областного бюджета, районного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс.руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | | Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения | всего | 1539,7 | 1109,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1539,7 | 1109,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территорий | всего | 1539,7 | 1109,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1539,7 | 1109,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по уличному освещению | всего | 651,6 | 641,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 651,6 | 641,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений | всего | 117,8 | 117,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 117,8 | 117,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | всего | 71,7 | 71,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 71,7 | 71,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 698,6 | 278,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 698,6 | 278,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территорий

Лопанского сельского поселения» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | га | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |
| Подпрограмма №1. «Благоустройство территорий» | | | | | | |
| 1.1. | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс.кВт.ч | 93,5 | 77,3 | 86,1 | Отклонение в сумме 8,8 тыс. кВт.ч. сложилось в результате увеличения количества светильников |
| 1.2. | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га | 7,6 | 7,6 | 7,6 |  |
| 1.3. | площадь территории парка и сквера,  многолетних насаждений, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га | 5,84 | 5,84 | 5,84 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова