Российская Федерация

Ростовская область

Целинский район

муниципальное образование

«Лопанское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019                                           № 128                         с.Лопанка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за девять месяцев  2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 года № 65 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Лопанского сельского поселения» и распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за девять месяцев 2019 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения                       Е.С.Пшеничная

Проект вносит

Инспектор по ЧС,ПБ и

молодежной политике

М.А.Плясова

Приложение

к постановлению

Администрации поселения

от 05.11.2019 № 128

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»   за девять месяцев  2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Лопанского сельского поселения» |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 227,2 | 227,2 | 145,0 |  |
| 1.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Лопанского сельского поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2365,2 | 2365,2 | 1471,0 |  |
| 1.3. | Расходы на паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрацию прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения, дорожными сооружениями | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Лопанского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Содержание автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии | X | до 30.10.2019г. . | X | Х | Х |  |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лопанского сельского поселения» |
| 2.1. | Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Лопанского сельского поселения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20 | 20 | 0.0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 2712,4 | 2712,4 | 1616,0 |  |

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения                                 Е.С.Пшеничная

Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за девять месяцев 2019 года

На реализацию муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2712,4 тыс. рублей, фактическое исполнение 1616,0 тыс. рублей или 59,5 % от плана. В 2018г. полномочия по дорожному фонду были переданы на муниципальный район.

Всего заключено контрактов 17 на общую сумму 2150,1 тыс. рублей;

-на выполнение основного мероприятия - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Лопанского сельского поселения» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 227,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 145,0 тыс. рублей или 63,8 % от плана. Заключено контрактов  12  на общую сумму 225,0 тыс. рублей;

- на выполнение основного мероприятия  - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Лопанского сельского поселения» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2365,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 1471,0 тыс. рублей или 62,1 % от плана. Заключено контрактов   5  на общую сумму 1925,1 тыс. рублей;

- на выполнение основного мероприятия - расходы на паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрацию прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения, дорожными сооружениями на них подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Лопанского сельского поселения» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана. Заключено контрактов   0  на общую сумму 0,0 тыс. рублей;

- на выполнение основного мероприятия - размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Лопанского сельского поселения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лопанского сельского поселения» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана. Заключено контрактов   0  на общую сумму 0,0 тыс. рублей;

И.о.главы Администрации

Лопанского сельского поселения                                                Е.С.Пшеничная

Исп. Инспектор по ЧС,ПБ и

молодежной политике

М.А.Плясова