**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.02.2019 № 16 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

 «Благоустройство территорий

Лопанского сельского поселения»

 за 2018 год

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 30.09.2013 № 163, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

главный специалист по ЖКХ

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 12.02.2019 16

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2018 году

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) в 2018 году было предусмотрено 2248,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 2248,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы
2212,0 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 2212,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2018 году:

1. мероприятия по уличному освещению – 1 155,8 тыс. рублей:

- оплата коммунальных услуг (уличное освещение) – 668,2тыс. рублей;

 - содержание сетей уличного освещения -55,2 тыс. рублей;

-электроснабжение сети уличного освещения по ул. Мира, ул.Урожайная, ул.Советская-432,4 тыс. рублей.

 2. мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений -172,1 тыс. рублей:

-содержание зеленых насаждений – 145,0 тыс. рублей;

-противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -11,6 тыс. рублей;

-приобретение посадочного материала рассады однолетников и саженцев деревьев-15,5 тыс.рублей.

3. мероприятия по содержанию территорий мест захоронения -204,2 тыс. рублей:

- содержание кладбищ- 76,2 тыс. рублей;

-противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -14,4 тыс. рублей;

-устройство контейнерных площадок-66,1 тыс.рублей;

-устройство площадки (замощения)-29,6 тыс.рублей;

-изготовление скамьи-4,9 тыс.рублей;

-разработка ПСД по капитальному ремонту туалета -13,0 тыс.0рублей.

 4.Прочие мероприятия по благоустройству -679,9 тыс. рублей:

- вывоз и размещение ТКО из контейнеров -95,9 тыс. рублей;

-услуги по обращению (утилизации) с ртутьсодержащими отходами – 24,1 тыс. рублей;

-ликвидация несанкционированных свалок -121,2 тыс. рублей;

-отлов безнадзорных животных –27,0 тыс. рублей;

-услуги по покосу сорной растительности – 117,8 тыс. рублей;

-услуги по диагностике технического состояния оборудования-1,2 тыс.рублей;

-транспортные услуги по вывозу ТКО- 2,7 тыс. рублей;

-оборудование по уходу за газонами-22,9 тыс. рублей;

-приобретение и установка детских игровых комплексов-220,7 тыс. рублей;

- расходные материалы для оборудования по уходу за газонами- 33,3 тыс. рублей;

- расходные материалы на прочие мероприятию по благоустройству- 13,1 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма – «Благоустройство территорий» (далее – Подпрограмма );

В рамках реализации Подпрограммы в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. мероприятия по уличному освещению- 1155,8 тыс. рублей;

1.2.мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений – 172,1 тыс. рублей;

1.3. мероприятия по организации и содержанию мест захоронения – 204,2 тыс. рублей;

1.4. прочие мероприятия по благоустройству -679,9 тыс. рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2018 год приведены в приложении «1.

В рамках реализации Подпрограммы все мероприятия выполнены.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в объеме 98,4. Причина неисполнения: зарезервированы денежные средства на кредиторскую задолженность по уличному освещению.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2018 год было предусмотрено 2248,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 2248,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы – 2212,0 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 22,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы денежные средства освоены в объеме 98,4,0%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2018 г. приведены в приложении 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 3 показателей.

По итогам 2018 года достигнуты следующие показатели:

количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения;

площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка;

площадь территории парка и сквера, многолетних насаждений, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка.

По итогам 2018 года показатель достигнут.

1. Площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние (план – 13,4 га) в 2018 году составило 13,4 га.

Исполнен в полном объеме.

По итогам 2018 года достигнуты все показатели:

количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения составило 93,5 тыс. кВт.ч, вместо плановых 77,3 тыс. кВт.ч.;

площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка составила 7,6 га;

 площадь территории парка и сквера,многолетних насаждений, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка составила 5,84 га.

По итогам 2018 года плановое значение показателя достигнуто.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за
2018 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2018 году составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в [приложении N 3](#Par1030).

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

2212,0 тыс. рублей / 2248,3 = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1 / 1 = 1,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является высокой.

Расходы, произведенные в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году не привлекались.

В 2018 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы была проведена Ревизионным отделом Администрации Целинского района. В результате проведенной проверки нецелевого использования средств не установлено.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2018 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

.

Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является

повышение престижности проживания в сельской местности.

 Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-уличное освещение и содержание сетей наружного освещения поселения;

-озеленение территории, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем содержания зеленых насаждений общего пользования;

- организация и содержание мест захоронения;

-проведение мероприятий комплексного благоустройства территории поселения;

 - развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству территории;

- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов;

- создание предпосылок для устойчивого развития территории поселения за счет восстановления и наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры села.

В 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2018 году по программе «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» инвестиционные расходы 745,9 тыс. рублей..

Глава Администрации

 Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Благоустройство территорий

Лопанского сельского поселения» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ЗА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Благоустройство территорий»** |
| 1.1. | Мероприятия по уличному освещению | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приближение освещенности населенных пунктов до нормативного уровня | электроснабжение сети уличного освещения по ул. Мира, ул.Урожайная, ул.Советская |  |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение площади зеленных насаждений и содержание их в надлежащем порядке | озеленение территории, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, |  |
| 1.3. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение площади территории кладбища, приведенного в удовлетворительное состояние | организация и содержание мест захоронения |  |
| 1.4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение жизни населения.Приведение в нормативное состояние размещение твердых бытовых отходов | повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | Х |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Благоустройство территорий

Лопанского сельского поселения» за 2018 год

Сведения

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы за 2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей)предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» | всего  | 2248,3 | 2248,3 | 2212,0 |
|  | местный бюджет  | 2248,3 | 2248,3 | 2212,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территорий» | всего  | 2248,3 | 2248,3 | 2212,0 |
| местный бюджет  | 2248,3 | 2248,3 | 2212,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по уличному освещению | всего  | 1191,6 | 1191,6 | 1155,8 |
| местный бюджет  | 1191,6 | 1191,6 | 1155,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений | всего  | 172,2 | 172,2 | 172,1 |
| местный бюджет  | 172,2 | 172,2 | 172,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | всего  | 204,4 | 204,4 | 204,2 |
| местный бюджет  | 204,4 | 204,4 | 204,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству | всего  | 680,1 | 680,1 | 679,9 |
| местный бюджет  | 680,1 | 680,1 | 679,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Благоустройство территорий

Лопанского сельского поселения» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения» |
| 1. | Площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | га | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |
| Подпрограмма №1. «Благоустройство территорий» |
| 1.1. | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс.кВт.ч | 86,1 | 77,3 | 85,4 | Отклонение в сумме 8,1 тыс. кВт.ч. сложилось в результате увеличения количества светильников |
| 1.2. | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га | 7,6 | 7,6 | 7,6 |  |
| 1.3. | площадь территории парка и сквера,многолетних насаждений, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га | 5,84 | 5,84 | 5,84 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова