**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.03.2020 № 21/3 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Лопанского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лопанского сельского поселения»» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 21.10.2019 № 118, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Лопанского

сельского поселения М.В. Качарова

Постановление вносит

Главный специалист по ЖКХ

М.А.Гимбатов

Приложение

к постановлению Администрации Лопанского сельского поселения

от 16.03.2020 21/3

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Лопанского сельского поселения» за 2019 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2019 году

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лопанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) в 2019 году было предусмотрено 25,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета –25,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы  
25,0 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 25,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2019 году:

в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лопанского сельского поселения» расходы составили 25,0 тыс. рублей:-компенсация на питание участникам соревнований, не состоящим в штате учреждения-25,0 тыс. рублей;

В рамках реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лопанского сельского поселения» (далее - Программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведено:

- разработка смет на проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство газопровода НД по ул. Гражданская с.Лопанка Лопанского сельского сельского поселения Целинского района Ростовской области».

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма – "Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Лопанского сельского поселения» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. Строительство газопровода НД по ул. Гражданская с.Лопанка Лопанского сельского сельского поселения Целинского района Ростовской области.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лопанского сельского поселения» за 2019 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в полном объеме.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджета в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2019 год было предусмотрено 25,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 25,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы – 25,0 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 25,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2019 г. приведены в приложении 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя.

По итогам 2019 года достигнуты следующие показатели:

-  Уровень газификации населенных пунктов поселения.

В рамках реализации Подпрограммы муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя.

По итогам 2019 года показатели достигнуты.

1. Уровень газификации населенных пунктов поселения-91,1%.

Исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за   
2019 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2019 году составляет 1,0 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в [приложении N 3](#Par1030).

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году составляет 1,0 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

25,0 тыс. рублей /25,0 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1 / 1 = 1,0

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высокой.

Расходы, произведенные в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в 2019 году не осуществлялось.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

В 2019 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы была проведена Ревизионным отделом Администрации Целинского района. В результате проведенной проверки нецелевого использования средств не установлено.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2019 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Лопанского сельского поселения. Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня газификации населенных пунктов поселения, соответствующей требованиям безопасности.

В 2020 и плановом периоде 2021 и 2022 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2019 году по программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лопанского сельского поселения» инвестиционные расходы составили 25,0 тыс. рублей.

Глава Администрации Лопанского

сельского поселения М.В. Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Лопанского сельского поселения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Лопанского сельского поселения» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Лопанского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень газификации населенных пунктов поселения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Изготовление предпроектной документации на строительство газопровода низкого давления | наличие |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X | декабрь | Изготовление предпроектной документации на строительство газопровода низкого давления наличие | Изготовление предпроектной документации на строительство газопровода низкого давления наличие |  |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Лопанского сельского поселения» за 2019 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия,  мероприятия | Источники  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной  программой | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Лопанского сельского поселения» | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Лопанского сельского поселения» | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Изготовление предпроектной документации на строительство газопровода низкого давления | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Лопанского сельского поселения» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Лопанского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Уровень газификации населенных пунктов поселения | процентов | - | 91,1 | 91,1 |  |
| Подпрограмма №1. «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Лопанского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Уровень газификации населенных пунктов поселения | процентов | - | 91,1 | 91,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В. Качарова