**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.03.2020 № 21/6 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

««Развитие транспортной системы» за 2019 год

 В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

 **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения ««Развитие транспортной системы» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 11.04.2019 № 49, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

инспектор по ЧС, ПБ и

 молодежной политике

Плясова М.А.

Приложение

к постановлению Администрации Лопанского сельского поселения

от 16.03.2020 21/6

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2019 году

На реализацию муниципальной программы ««Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) в 2019 году было предусмотрено 2456,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 943,3 тыс. рублей.

районного бюджета – 1513,6 тыс. рублей

Освоено в рамках реализации муниципальной программы
2329,1 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 943,3 тыс. рублей.

районного бюджета – 1385,8 тыс. рублей

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2019 году:

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Лопанского сельского поселения» расходы составили 2329,1 тыс. рублей и были направлены на исполнение муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в том числе:

-на ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог -2 172,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов - 1 385,8 тыс. рублей;

-на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог (обкос обочин)-55,2 тыс. рублей;

-на разработку сметной документации на ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог-28,0 тыс. рублей;

-на установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки-73,8 тыс. рублей.

в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лопанского сельского поселения» расходы не осуществлялись.

2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Лопанского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лопанского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

- ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог -2 172,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов - 1 385,8 тыс. рублей;

- содержание внутрипоселковых автомобильных дорог (обкос обочин)-55,2 тыс. рублей;

- разработка сметной документации на ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог-28,0 тыс. рублей;

- установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки-73,8 тыс. рублей.

 В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2019 году мероприятия не выполнялись.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Развитие транспортной системы " за 2019 год приведены в приложении 1.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы не в полном объеме. Причиной неисполнения запланированных денежных средств явилось то, что межбюджетные трансферты в сумме 121,4 тыс.рублей поступили на счет поселения 31.12.2019г.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год было предусмотрено 2456,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 2329,1 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 943,3 тыс. рублей;

районного бюджета – 1385.8

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год денежные средства не предусмотрены.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 приведены в приложении № 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 3 показателей.

По итогам 2019 года достигнуты следующие показатели:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров);

- Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя.

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров).

Исполнены в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 1 показателя:

- Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за
2019 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1;

показателя (индикатора) 2 равна 1;

показателя (индикатора) 3 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2019 году составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в [приложении N 3](#Par1030).

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

2456.9 тыс. рублей / 2329.1 тыс. рублей = 0.9

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1 / 0.9 = 1,1

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высокой.

Расходы, произведенные в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в 2019 году не осуществлялось.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

В 2019 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы была проведена Ревизионным отделом Администрации Целинского района. В результате проведенной проверки нецелевого использования средств не установлено.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2019 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Лопанского сельского поселения, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной сети; повышение уровня безопасности движения.

 Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

 обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Лопанского сельского поселения;

повышение безопасности дорожного движения на территории Целинского района.

В 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2019 году по программе «Развитие транспортной системы» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации Лопанского

сельского поселения М.В. Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы " за 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ ФИО)  | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Лопанского сельского поселения» |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 1.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лопанского сельского поселения» |
| 2.1 | Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшест виях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Лопанского сельского поселения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2019 г.  | X | декабрь | Отремонтировать ??? км автомобильных дорог местного значения |  |  |
|  | Итого:  |  |  | X |  |  |  |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Сведения

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы за 2019 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных(тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
|  муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие транспортной системы» | всего  | 2456,9 | 2456,9 | 2329,1 |
| местный бюджет  | 2456,9 | 2456,9 | 2329,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Лопанского сельского поселения» | всего  | 2456,9 | 2456,9 | 2329,1 |
| местный бюджет  | 2456,9 | 2456,9 | 2329,1 |
|  безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего  | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| местный бюджет  | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | всего  | 2299,9 | 2299,9 | 2172,1 |
| местный бюджет  | 2299,9 | 2299,9 | 2172,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрацию прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения, дорожными сооружениями | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лопанского сельского поселени» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшест виях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Лопанского сельского поселения | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В. Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Лопанского сельского поселения» |
| 1. |  - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 0 | 40,6 | 40,6 |  |
| 2. |  - Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров) | км | 0 | 13,0 | 13,0 |  |
| Подпрограмма № 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лопанского сельского поселения» |
| 2.1. | - Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. | число погиб-ших на 3 тыс. насе-ления | 0 | 0 | 0 |  |
|  |
| 2.1. |  | процентов | 0 | 90 | 90 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации Лопанского

сельского поселения М.В. Качарова