**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.03.2020 № 21/7 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения»

за 2019 год

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 03.12.2018 № 167, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

главный специалист по ЖКХ

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 16.03.2020 21/7

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2019 году

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) в 2019 году было предусмотрено 1735,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1735,7 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы  
1622,2 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 1622,2 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2019 году:

1.Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения– 666,9 тыс. рублей:

- коммунальные услуги – 666,8 тыс. рублей.

2. мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений -198,6 тыс. рублей:

-содержание зеленых насаждений – 182,3тыс. рублей;

-противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -11,8 тыс.рублей;

-приобретение посадочного материала рассады однолетников-4,5 тыс.рублей.

3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения- 257,9 тыс. рублей:

- содержание кладбищ- 136,2 тыс.рублей;

-противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -14,6 тыс.рублей;

-устройство контейнерных площадок- 107,1 тыс.рублей.

4.Прочие мероприятия по благоустройству – 498,9 тыс. рублей:

-услуги по обращению (утилизации) с ртутьсодержащими отходами – 24,1 тыс. рублей;

-отлов безнадзорных животных –45,5 тыс.рублей;

-услуги по покосу сорной растительности, вырубке кустарников, очистке территорий – 176,3 тыс. рублей;

-разработка сметной документации по объекту «Благоустройство зоны отдыха по ул. Советская 92б в с.Лопанка»-45,0 тыс.рублей;

-разработка сметной документации на ремонт памятников ВОВ – 5,0 тыс. рублей;

-приобретение оборудования по уходу за газонами-25,0 тыс. рублей;

-приобретение и установка детских игровых комплексов-124,0 тыс. рублей;

- расходные материалы для оборудования по уходу за газонами- 33,4 тыс. рублей;

- расходные материалы на прочие мероприятию по благоустройству- 20,6 тыс. рублей

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма – «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения» (далее – Подпрограмма );

В рамках реализации Подпрограммы в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения- 666,8 тыс. рублей;

1.2.мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений – 198,6 тыс. рублей;

1.3. мероприятия по организации и содержанию мест захоронения – 257,9 тыс. рублей;

1.4. прочие мероприятия по благоустройству -498,9 тыс. рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2019 год приведены в приложении «1.

В рамках реализации Подпрограммы все мероприятия выполнены.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в объеме 93,5. Причина неисполнения: зарезервированы денежные средства на кредиторскую задолженность по уличному освещению.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2019 год было предусмотрено 1735,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1735,7 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы – 1622,2 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 1622,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы денежные средства освоены в объеме 93,5,0%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2019 г. приведены в приложении 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2019 года достигнуты следующие показатели:

1. Процент привлечения населения к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению)

2. доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения (%).

По итогам 2019 года показатели достигнуты.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предусмотрено достижение 2 показателей:

1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение

2. Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения.

Исполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года достигнуты все показатели:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за   
2019 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 0,5;

показателя (индикатора) 3 равна 1,0;

показателя (индикатора) 4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2019 году составляет 1,0 (3,5/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в [приложении N 3](#Par1030).

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году составляет 1,0 (3/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

1622,2 тыс. рублей /1735,7= 0,93.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1 /0,93 = 1,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высокой.

Расходы, произведенные в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

В 2019 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы была проведена Ревизионным отделом Администрации Целинского района. В результате проведенной проверки нецелевого использования средств не установлено.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2019 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

.

Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является

совершенствование системы комплексного благоустройства Лопанского сельского поселения;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Лопанского сельского поселения;

улучшение условий и комфортности проживания граждан.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-уличное освещение и содержание сетей наружного освещения поселения;

- создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Лопанского сельского поселения;

-развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства

В 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2019 году по программе «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» инвестиционные расходы отсутствуют .

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения»** | | | | | | | |
| 1.1. | **Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения** | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение уличного освещения и содержание сетей наружного освещения поселения | просроченная кредиторскаязадолженность отсутствует |  |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение озеленения территории, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем содержания зеленых насаждений общего пользования | озеленение территории, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений |  |
| 1.3. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | организация и содержание мест захоронения | организация и содержание мест захоронения |  |
| 1.4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов | повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов |  |
|  | Контрольное событие программы | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 30.12.2019 | X | 30.12.2019 | повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов | повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения» за 2019 год

Сведения

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | | Источники финансирования | | Объем  расходов (тыс. рублей)предусмотренных | | | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | | сводной бюджетной росписью | |
| 2 | | 3 | |  | | 4 | | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» | | всего | | 1735,7 | | 1735,7 | | 1622,2 |
|  | | местный бюджет | | 1735,7 | 1735,7 | | 1622,2 | |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| - областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| - федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения» | | всего | | 1735,7 | 1735,7 | | 1622,2 | |
| местный бюджет | | 1735,7 | 1735,7 | | 1622,2 | |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| - областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| - федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.  Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения | | всего | | 780,3 | | 780,3 | 666,8 | |
| местный бюджет | | 780,3 | | 780,3 | 666,8 | |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| - областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| - федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений | | всего | | 198,6 | | 198,6 | 198,6 | |
| местный бюджет | | 198,6 | | 198,6 | 198,6 | |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| - областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| - федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | | всего | | 257,9 | | 257,9 | 257,9 | |
| местный бюджет | | 257,9 | | 257,9 | 257,9 | |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| - областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| - федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству | | всего | | 498,9 | | 498,9 | 498,9 | |
| местный бюджет | | 498,9 | | 498,9 | 498,9 | |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| - областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| - федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Процент привлечения населения к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению) | % | - | 30 | 30 |  |
| 2 | Доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения (%). | % | - | 25 | 13,6 | Зарезервированы денежные средства для оплаты кредиторской задолженности по уличному освещению и на обустройство парковой зоны |
| Подпрограмма №1. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение | Тыс. рублей | - | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения. | % | - | 1,6 | 1,7 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова