**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.03.2022 № 30 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

 «Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения»

 за 2021 год

 В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 03.12.2018 № 167, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

главный специалист по ЖКХ

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 10.03.2022 № 30

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2021год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2021 году

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) в 2021 году было предусмотрено 2828,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 2828,6тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы
1898,1 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 1898,1тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2021 году:

1.Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения– 782,0 тыс. рублей:

- коммунальные услуги – 782,0 тыс. рублей.

2. мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений -225,2 тыс. рублей:

-содержание зеленых насаждений – 140,9 тыс.рублей;

-противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -15,9 тыс. рублей;

-приобретение и посадка саженцев деревьев– 68,4 тыс. рублей.

3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения- 438,6 тыс. рублей:

- содержание кладбищ– 98,5 тыс. рублей;

-противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -20,7 тыс. рублей;

 -ремонт ограждения кладбища в с.Лопанка по ул. Молодежная, 28 – 304,3 тыс. рублей;

-установка общественного туалета на кладбище в с.Лопанка по ул. Молодежная, 28 -15,1тыс. рублей.

 4.Прочие мероприятия по благоустройству – 452,3 тыс. рублей:

услуги по обращению (утилизации) с ртутьсодержащими отходами – 25,0 тыс. рублей;

-услуги по покосу сорной растительности, вырубке кустарников, очистке территорий – 91,0 тыс. рублей;

-разработка сметной документации по объекту «Благоустройство зоны отдыха по ул. Молодежная 2д в с.Лопанка»-5,0 тыс. рублей;

- разработка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт памятника, расположенного по ул. Молодежная, 2г в с. Лопанка ЦР РО»– 35,0 тыс. рублей;

-установка детского игрового комплекса в ст.Сладкая Балка -233,2 тыс. рублей;

-устройство контейнерной площадки в с.Лопанка– 27,4 тыс. рублей;

- ремонт и расходные материалы для оборудования по уходу за газонами– 24,7 тыс. рублей;

- расходные материалы на прочие мероприятию по благоустройству– 11,0 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма – «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения» (далее – Подпрограмма );

В рамках реализации Подпрограммы в 2021 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения– 782,0 тыс. рублей;

1.2.мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений – 225,2 тыс. рублей;

1.3. мероприятия по организации и содержанию мест захоронения – 438,6 тыс. рублей;

1.4. прочие мероприятия по благоустройству – 452,3 тыс. рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2021 год приведены в приложении «1.

В рамках реализации Подпрограммы все мероприятия выполнены.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в объеме 67,1%. Причиной неисполнения плановых назначений является то, что в бюджете поселения запланированы денежные средства на устройство объектов «Благоустройство зоны отдыха по ул. Советская 92б в с.Лопанка», «Благоустройство зоны отдыха по ул. Молодежная 2д в с.Лопанка» и на погашение кредиторской задолженности за коммунальные услуги.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2021 год было предусмотрено 2828,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 2828,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы – 1898,1 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 1898,1 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы денежные средства освоены в объеме 67,1%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2021г. приведены в приложении 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели:

1. Процент привлечения населения к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению)

2. доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения (%).

По итогам 2021 года показатели достигнуты частично.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предусмотрено достижение 2 показателей:

1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение

2. Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения.

Исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за
2021 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 0,0;

показателя (индикатора) 3 равна 1,0;

показателя (индикатора) 4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2021 году составляет 0,75 (3,0/4), что характеризует средний уровень уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году составляет 0,75 (3/4), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,75 (3/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

1898,1тыс. рублей /2828,6= 0,67.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

0,75 /0,67 = 1,12=1

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75 х 0,5 + 0,75 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,8,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2021 году является удовлетворительной.

Расходы, произведенные в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не привлекались.

В 2021 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы не проводилась.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2021 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

.

Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является

совершенствование системы комплексного благоустройства Лопанского сельского поселения;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Лопанского сельского поселения;

улучшение условий и комфортности проживания граждан.

 Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-уличное освещение и содержание сетей наружного освещения поселения;

- создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Лопанского сельского поселения;

-развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства

В 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2021 году по программе «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» инвестиционные расходы отсутствуют.

Глава Администрации

 Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения»** |
| 1.1. | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение уличного освещения и содержание сетей наружного освещения поселения | просроченная кредиторскаязадолженность отсутствует |  |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение озеленения территории, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем содержания зеленых насаждений общего пользования | озеленение территории, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений |  |
| 1.3. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | организация и содержание мест захоронения | организация и содержание мест захоронения |  |
| 1.4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов | повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2021 | X | майавгуст | ремонт ограждения кладбища в с.Лопанка по ул. Молодежная, 28; установка детского игрового комплекса в ст.Сладкая Балка | произведен ремонт ограждения кладбища в с.Лопанка по ул. Молодежная, 28; установлен детский игровой комплекс в ст.Сладкая Балка |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения» за 2021 год

Сведения

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей)предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» | всего  | 2828,6 | 2828,6 | 1898,1 |  |
|  |  | местный бюджет | 2828,6 | 2828,6 | 1898,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения» | всего  | 2828,6 | 2828,6 | 1898,1 |
|  | местный бюджет  | 2828,6 | 2828,6 | 1898,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения | всего  | 847,7 | 847,7 | 782,0 |
|  | местный бюджет  | 847,7 | 847,7 | 782,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. Мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений | всего  | 225,2 | 225,2 | 225,2 |
|  | местный бюджет  | 225,2 | 225,2 | 225,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | всего  | 438,6 | 438,6 | 438,6 |
|  | местный бюджет  | 438,6 | 438,6 | 438,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству | всего  | 1317,1 | 1317,1 | 452,3 |
|  | местный бюджет  | 1317,1 | 1317,1 | 452,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

 «Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» |
| 1. | Процент привлечения населения к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению) | % | 30 | 30 | 30 |  |
| 2 | Доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения (%). | % | 11,0 | 30 | 12,84 | в бюджете поселения зарезервированы денежные средства на устройство объектов «Благоустройство зоны отдыха по ул. Советская 92б в с.Лопанка», «Благоустройство зоны отдыха по ул. Молодежная 2д в с.Лопанка» и на погашение кредиторской задолженности за коммунальные услуги |
| Подпрограмма №1. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения» |
| 1.1. |  Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение | Тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. |  Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения. | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова