**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 № 91 с. Лопанка

О внесении изменений в постановление

Администрации Лопанского сельского поселения

от 11.07.2022 №76/1

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 года № 65 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Лопанского сельского поселения», распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» ,с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 25.08.2022 года № 87 «О внесении изменений в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 01.12.2017г. №176»

Администрация Лопанского сельского поселения

постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 11.07.2022 №76/1 «Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Лопанского селького поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Лопанское сельское поселение»

на 2022 год»:

1.1.Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Проект вносит

главный специалист по ЖКХ

Приложение

к постановлению

Администрации

Лопанского сельского поселения

от 25.08.2022

№ 91

План

реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Лопанское сельское поселение» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,участник (должность/  ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |  | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Лопанского сельского поселения » | | | | | | | | |
| 1.1. | ОМ 1.1.Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства парка Лопанского сельского поселения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | повышение удовлетворенности населения Лопанского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 31.12.2022 | 1620,0 | 0,0 | 0,0 | 1620,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | Дизайн проект-разработка проекта по объекту «Благоустройство парка по ул. Молодежная»;разработка проектной документации по объекту «Благоустройство парка, расположенного по адресу:Ростовская область, Целинский район, с.Лопанка, ул.Молодежная,2д | август  ноябрь | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1620,0 | 0,0 | 0,0 | 1620,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова