**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Целинский район**

**муниципальное образование**

**«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.03.2023 № 23 с.Лопанка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

Лопанского сельского поселения

«Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения»

за 2022 год

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR186&n=88833&date=12.05.2019) Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 03.12.2018 № 167, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Постановление вносит

главный специалист по ЖКХ

Приложение

к постановлению

Администрации Лопанского сельского поселения

от 17.03.2023 № 23

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2022год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2022 году

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) в 2022 году было предусмотрено 3945,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 3945,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы  
2430,9 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 2430,9 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2022 году:

1.Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения– 867,7 тыс. рублей:

- коммунальные услуги – 867,7 тыс. рублей.

2. мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений -303,7 тыс. рублей:

-содержание зеленых насаждений – 207,0 тыс. рублей;

-противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -16,2тыс. рублей;

-инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений- 76,0 тыс. рублей;

-приобретение многолетних насаждений (кустарников роз) -4,5 тыс. рублей.

3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения- 545,9 тыс. рублей:

- содержание кладбищ- 456,1тыс. рублей;

-противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -22,6 тыс. рублей;

-услуги по подготовке материалов обоснования отнесения отхода «отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев» к 5 классу опасности -9,9 тыс. рублей;

- услуги по размещению (захоронению) отходов от уборки территории кладбищ -3,7 тыс. рублей;

-емкости для воды -53,6 тыс. рублей.

4.Прочие мероприятия по благоустройству – 713,6 тыс. рублей:

-услуги регионального оператора по обращению с ТКО -2,9 тыс. рублей;

-услуги по обращению (утилизации) с ртутьсодержащими отходами – 28,4 тыс. рублей;

-услуги по покосу сорной растительности, вырубке кустарников, очистке территорий – 128,6тыс. рублей;

-демонтаж детского игрового комплекса в с. Лопанка по ул. Калинина -18,0 тыс. рублей;

-корректировка сметной документации по объекту "Благоустройство зоны отдыха по ул. Молодежная, 2д в с.Лопанка " -2,0 тыс. рублей;

-приобретение оборудования по уходу за газонами и древесно-кустарниковыми растениями -9,9 тыс. рублей;

-приобретение оборудования для детских игровых площадок -284,1 тыс. рублей;

-устройство ограды металлической по ул. Молодежная, 2а в с.Лопанка-97,3 тыс. рублей;

- сопровождение экспертизы по проведению проверки определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт памятника, расположенного по ул. Молодежная, 2г в с. Лопанка ЦР РО»- 48,0 тыс. рублей;

- средства индивидуальной защиты (маски, щитки лицевые защитные)-0,8 тыс. рублей;

- расходные материалы, запасные части для оборудования по уходу за газонами- 62,1 тыс. рублей;

- расходные материалы на прочие мероприятию по благоустройству- 31,5 тыс. рублей.

2.Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма – «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения» (далее – Подпрограмма );

В рамках реализации Подпрограммы в 2022 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения– 867,7 тыс. рублей;

1.2.мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений – 303,7 тыс. рублей;

1.3. мероприятия по организации и содержанию мест захоронения – 545,9 тыс. рублей;

1.4. прочие мероприятия по благоустройству – 713,6 тыс. рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2022 год приведены в приложении №1.

В рамках реализации Подпрограммы все мероприятия выполнены.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в объеме 61,6%. Причиной неисполнения плановых назначений является то, что в бюджете поселения запланированы денежные средства на устройство объектов «Благоустройство зоны отдыха по ул. Советская 92в в с.Лопанка».

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2022 год было предусмотрено 3945,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета –3945,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы –2430,9 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 2430,9 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы денежные средства освоены в объеме 61,6%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2022г. приведены в приложении 2.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2022 года достигнуты следующие показатели:

1. Процент привлечения населения к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению)

2. доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения (%).

По итогам 2022 года показатели достигнуты частично.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предусмотрено достижение 2 показателей:

1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение

2. Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения.

Исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за   
2022 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 0,0;

показателя (индикатора) 3 равна 1,0;

показателя (индикатора) 4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2022 году составляет 0,75 (3,0/4), что характеризует средний уровень уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году составляет 0,75 (3/4), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,75 (3/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

2430,9тыс. рублей /3945,3 тыс. рублей = 0,62

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

0,75 /0,62 = 1,21=1

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75 х 0,5 + 0,75 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,8,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является удовлетворительной.

Расходы, произведенные в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315102&date=12.05.2019) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году не привлекались.

В 2022 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы не проводилась.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2022 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

.

Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является

совершенствование системы комплексного благоустройства Лопанского сельского поселения;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Лопанского сельского поселения;

улучшение условий и комфортности проживания граждан.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-уличное освещение и содержание сетей наружного освещения поселения;

- создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Лопанского сельского поселения;

-развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства

В 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2022 году по программе «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» инвестиционные расходы присутствуют.

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ЗА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения»** | | | | | | | |
| 1.1. | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение уличного освещения и содержание сетей наружного освещения поселения | просроченная кредиторскаязадолженность отсутствует |  |
| 1.2. | Мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение озеленения территории, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем содержания зеленых насаждений общего пользования | Обеспечено озеленение территории, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений |  |
| 1.3. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | организация и содержание мест захоронения | обеспечено содержание мест захоронения |  |
| 1.4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов | обеспечено повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов |  |
|  | Контрольное событие программы | Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов | 31.12.2022 | X | август | Установка оборудования для детской спортивной площадки | Приобретено и установлено оборудование для детских игровых площадок |  |

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения»

за 2022 год

Сведения

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | | | Источники финансирования | | Объем  расходов (тыс. рублей) предусмотренных | | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью | |  |
| 2 | | | 3 | |  | 4 | | 5 |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» | | | всего | | 3945,3 | 3945,3 | | 2430,9 |  |
|  |  | местный бюджет | | 3945,3 | | 3945,3 | 2430,9 | |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | Подпрограмма 1. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения» | всего | | 3945,3 | | 3945,3 | 2430,9 | |
|  | местный бюджет | | 3945,3 | | 3945,3 | 2430,9 | |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | Основное мероприятие 1.  Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения | всего | | 909,7 | | 909,7 | 867,7 | |
|  | местный бюджет | | 909,7 | | 909,7 | 867,7 | |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | Основное мероприятие 2. Мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений | всего | | 303,8 | | 303,8 | 303,7 | |
|  | местный бюджет | | 303,8 | | 303,8 | 303,7 | |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | Основное мероприятие 3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | всего | | 569,2 | | 569,2 | 545,9 | |
|  | местный бюджет | | 569,2 | | 569,2 | 545,9 | |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | Основное мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству | всего | | 2162,6 | | 2162,6 | 713,6 | |
|  | местный бюджет | | 2162,6 | | 2162,6 | 713,6 | |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | - федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |

Глава Администрации

Лопанского сельского поселения М.В.Качарова

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Лопанского сельского поселения» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Процент привлечения населения к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению) | % | 30 | 30 | 30 |  |
| 2 | Доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения (%). | % | 12,84 | 30 | 24,6 | В бюджете поселения зарезервированы денежные средства на устройство объектов «Благоустройство зоны отдыха по ул. Советская 92в в с.Лопанка». |
| Подпрограмма №1. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения. | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации Лопанского сельского поселения М.В.Качарова